## Slide 1: Risikobericht Monat: Projektname
31.07.26
<number>
Auftraggeber:
Projektziele:
Projektschritte/
Meilensteine:
Hauptzielsetzung aus Projektauftrag
Phasen aufführen
Meilensteine aufführen
Xxxxx
Beteiligte Abteilungen:
X, Y, Z
Projektleiter:
Xxxxx
Starttermin:
xx.yy.zz
Umsetzung bis:
xx.yy.zz
Bearbeitungsstatus:
Entwurf
Xxxxxx
Risikostatus gesamt:
Im Plan, bis heute keine größeren Schwierigkeiten
Projektnummer:
Abhängigkeit zu anderen
Projekten / Aufgaben:
XX
Berichtszeitraum:
Januar 20xx
Projektbudget:
Risikobudget:
Effizienz Risikobudgets:
Risikowert vor Maßnahme:
Risikowert nach Maßnahme:
4.000.000,00 €
111.500,00 €
4,29
532.700,00 €
54.900,00 €

## Slide 2: Risikobericht Monat: Projektname
31.07.26
<number>
Wesentliche erreichte Ergebnisse
Wesentliche erwartete Ergebnisse bis zum nächsten Berichtszeitpunkt
Xxxx
Xxxx

## Slide 3: Risikobericht Monat: Projektname
31.07.26
<number>
Gesamt Ergebnis Termine Ressourcen
Gibt es kritische Punkte / Schwierigkeiten oder allg. Situationen, die Ihren Fortschritt behindern?
Worauf hat das Auswirkungen? Auf das Ergebnis, auf Termine oder steht Ihnen zu wenig Zeit zur Verfügung?
Gesamtsituation, z. B. „grün“, weil…
  Inhalt „grün“, weil…
  Zeit „grün“, weil…
  Ressourcen „rot“, weil…
Top-Risiken |  | Beschreibung | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  | 
=
Entscheidungs-bedarf |  | Situation | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. | ohne |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 

## Slide 4: Risikobericht Monat: Projektname
31.07.26
<number>
Risikosituation vor Maßnahmen
Risikosituation nach Maßnahmen
Risikowert vor Maßnahmen:
532.700,00 €
13,3
In %:
Risikowert nach Maßnahmen:
54.900,00 €
1,4
Risikowert in %:
Wirtschaftlichkeit des Risikobudget:
4,29
Risikobudget für Maßnahmen:
111.500,00 €