## Slide 1: Monatsbericht: Projektname
Auftraggeber:
Projektziele:
Projektschritte/
Meilensteine:
Hauptzielsetzung aus Projektauftrag
Phasen aufführen
Meilensteine aufführen
Xxxxx
Beteiligte Organisationen /Bereiche / Abteilungen:
X, Y, Z
Projektleiter:
Xxxxx
Starttermin:
xx.yy.zz
Umsetzung bis:
xx.yy.zz
Bearbeitungsstatus:
In Arbeit
offen, in Arbeit,
zurückgestellt, erledigt
Xxxxx
Projektstatus gesamt:
Im Plan, bis heute keine größeren Schwierigkeiten
Projektnummer:
Abhängigkeit zu anderen
Projekten / Aufgaben:
XX
Berichtszeitraum:
April 20xx
Intern: - Berichtszeitraum: - Gesamt:
Extern: - Berichtszeitraum:
- Gesamt:
Sachkosten: - Berichtszeitraum:
- Gesamt:
- 180 PT - 870 PT
- 60 PT
- 300 PT
60 T €
400 T €
Arbeitsaufwände : IST PLAN
- 2.200 PT
- 2.500 PT
8.000 T€

## Slide 2: Monatsbericht: Projektname
Wesentliche erreichte Ergebnisse (neuste in Fettschrift)
Wesentliche erwartete Ergebnisse bis zum nächsten Berichtszeitpunkt
Xxxx
Xxxx

## Slide 3: Kritische Punkte: Projektname
Risiken |  | Auswirkung | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  | 
Entscheidungs-bedarf |  | Situation | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. | ohne |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
Gibt es kritische Punkte / Schwierigkeiten oder allg. Situationen, die Ihren Fortschritt behindern?
Worauf hat das Auswirkungen? Auf das Ergebnis, auf Termine oder steht Ihnen zu wenig Zeit zur Verfügung?
Gesamtsituation, z. B. „grün“, weil…
  Inhalt „grün“, weil…
  Zeit „grün“, weil…
  Ressourcen „rot“, weil…
Gesamt Ergebnis Termine Ressourcen Kosten
=

## Slide 4: Monatsbericht: Projektname
Meilenstein-Trend-Analyse
Zeitplan-Kennzahl
Ist Fortschrittsgrad
Plan-Fortschrittsgrad
Soll-Fortschrittsgrad
62%
77%
72%

## Slide 5: Monatsbericht: Projektname
Prognostizierte Kostenentwicklung - Kostentrend
Effizienzfaktor
Kostenplan-Kennzahl
Planabweichung
Kostenabweichung
- 54.000 €
- 86.000 €
Aktuelle Ist-Gesamtkosten
425.000 €
Aktueller Fertigstellungswert
339.000 €

## Slide 6: Monatsbericht: Projektname
Leistungs-Trend-Analyse
Zeitplan-Kennzahl
Ist Fortschrittsgrad
Fortschrittsgrad lineare Hochrechnung
Fortschrittsgrad additive Hochrechnung
62%
80%
84%