Inhalt

Projektumfeld

Projektanforderungen

Stakeholder-Zufriedenheit

Projektstatus

Projektorganisation

Projektmanagement

Checkliste Projektmanagement

INHALT

1	Bearbeitungshinweise	1

2	Das Projektumfeld – die Organisation	2

2.1	Multiprojektmanagement	2

2.2	Strukturen, Prozesse, Verantwortung (Governance)	3

2.3	Unternehmens-Controlling	4

2.4	Regeltreue (Compliance)	6

3	Anforderungen die das Projekt erfüllen muss	7

4	Aktuelle Zufriedenheit der Stakeholder	8

5	Der aktuelle Projektstatus	9

6	Die Projektorganisation	11

7	Das Projektmanagement	13

7.1	Projektinitialisierung / Auftragsklärung	13

7.2	Projektdefinition	14

7.3	Projektplanung	15

7.4	Projektsteuerung	16

7.4.1	Festlegungen für die Projektsteuerung	16

7.4.2	Kommunikations- und Dokumentenmanagement	17

7.4.3	Ist-Zustandsermittlung	17

7.4.4	Änderungsmanagement	18

7.4.5	Trendanalysen	19

7.4.6	Projektübergreifendes Ressourcenmanagement	19

7.4.7	Fortschreiben der Projektmanagementergebnisse	20

7.5	Projektabschluss	21

8	Einsatz agiler Arbeitsformen	22

9	Das Projekt-Qualitätsmanagement	25

10	Das Projekt-Vertragsmanagement	27

11	IT-Unterstützung im Projekt	29

12	Verwendete Projektmanagement-Standards	29

Ihr Coach Andreas Frick	30

# Bearbeitungshinweise

Die vorliegende Checkliste dient zur Erhebung der Ist-Situation und des Status eines Projektes.

Es werden folgende Themenfelder betrachtet:

Das Projektumfeld, die Organisation, in der das Projekt stattfindet.

Die Anforderungen, die das Projekt erfüllen muss.

Die aktuelle Zufriedenheit der Projekt-Stakeholder.

Der aktuelle Status des Projektes.

Die Projektorganisation.

Das Projektmanagement.

Projekt-Initialisierung.

Projekt-Definition.

Projektplanung.

Projektsteuerung.

Projektabschluss.

Agile und hybride Arbeitsformen im Projekt.

Das Projekt-Qualitätsmanagement.

Das Projekt-Vertragsmanagement.

Die IT-Unterstützung im Projekt.

Für jeden Bereich sind in tabelarischer Form entsprechende Fragen gestellt. Die Fragen dienen dazu, jeweils wesentliche Themenfelder anzusprechen, um die aktuelle Handhabung des Themas aufzunehmen. Im jeweils rechten Teil der Tabellen können Antworten gegeben und Notizen hinterlegt werden.

Sollten weitere Praktiken oder Fragestellungen für das Projekt und das jeweilige Thema relevant sein, so können diese hinzugefügt werden.

Nicht relevante Themenfelder können freibleiben. Hier wäre es hilfreich kurz zu erläutern, warum das Thema nicht betrachtet werden soll, bzw. über welche andere Praxis dies erreicht werden kann.

Die Checkliste dient zur Vorbereitung auf einen eintägigen Workshop. Im Workshop sollen die dargestellten Themenfelder und Fragestellungen besprochen werden, der aktuelle Status betrachtet werden und Verbesserungspotentiale abgeleitet werden.

# Das Projektumfeld – die Organisation

## Multiprojektmanagement

Der Projekterfolg ist abhängig von dem Umfeld und der Projektorientierung die das Unternehmen dem Projekt bietet.

In welcher Weise sind folgende Aspekte des Multiprojektmanagements gegeben und förderlich für das Projekt oder fehlen?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Inwieweit unterstützt die Unternehmensstrategie das Projekt? |  |  |
| Inwieweit ist das Projekt auf die Unternehmensstrategie ausgerichtet? |  |  |
| Wie ist das Projekt in ein Projekt-Portfoliomanagement des Unternehmens eingebunden? |  |  |
| Wie ist das Projekt im Projektportfolio positioniert? |  |  |
| Welche Steuerungsgremien des Unternehmens haben Einfluss auf das Projekt? |  |  |
| Inwieweit unterstützen oder behindern diese Steuerungsgremien das Projekt? |  |  |
| Existiert in der Organisation ein projektübergreifendes Ressourcenmanagement? |  |  |
| Inwieweit unterstützt oder behindert das projektübergreifende Ressourcenmanagement das Projekt? |  |  |
| Sind die Belastungen und die Verfügbarkeiten von Ressourcen transparent? |  |  |
| Inwieweit wird das Projekt durch das Management in der Linienorganisation unterstützt oder behindert? |  |  |
| Ist das Personal für die fachlichen Aufgaben ausreichend qualifiziert? |  |  |
| Ist das Personal für die Projektmanagement-Aufgaben ausreichend qualifiziert? |  |  |

## Strukturen, Prozesse, Verantwortung (Governance)

Der Projekterfolg ist abhängig von den im Unternehmen vorhandenen Festlegungen zu den, und der Funktionsfähigkeit der gegebenen Strukturen, Prozessen und Verantwortlichkeiten. Diese werden typischerweise in einem Organisationshandbuch oder Qualitätsmanagementhandbuch festgelegt. Sie regeln letztlich die Verabredungen zur Zusammenarbeit in zentralen Feldern. Diese Themen werden heute typischerweise unter dem Begriff Governance zusammengefasst.

In welcher Weise sind die folgenden Aspekte von Governance gegeben, förderlich für das Projekt oder fehlen?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Inwieweit sind die aufbauorganisatorischen Regelungen in der Organisation transparent? |  |  |
| Inwieweit unterstützen oder behindern die aufbauorganisatorischen Regelungen den Projekterfolg? |  |  |
| Inwieweit sind die Prozesse und Regelungen zum Projektmanagement in der Organisation transparent? |  |  |
| Inwieweit werden die vorliegenden Strukturen und Prozesse zum Projektmanagement einheitlich genutzt? |  |  |
| Inwieweit unterstützen oder behindern die Prozesse und Regelungen zum Projektmanagement den Projekterfolg? |  |  |
| Inwieweit sind die Wertschöpfungsprozesse / Kernprozesse und Regelungen in der Organisation transparent? Kernprozesse können sein: Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Prüffeld Betriebsprozesse … … Hinweis: Führen Sie die aus Ihrer Sicht relevanten Prozesse auf, die hier betrachtet werden sollen. |  |  |
| Inwieweit unterstützen oder behindern die Wertschöpfungsprozesse / Kernprozesse und Regelungen den Projekterfolg? |  |  |
| Inwieweit sind die Unterstützungsprozesse und Regelungen in der Organisation transparent? Unterstützungsprozesse können sein: Beschaffung, Buchhaltung, Personalwesen … Hinweis: Führen Sie die aus Ihrer Sicht relevanten Prozesse auf, die hier betrachtet werden sollen. |  |  |
| Inwieweit unterstützen oder behindern die Wertschöpfungsprozesse / Kernprozesse und Regelungen den Projekterfolg? |  |  |

## Unternehmens-Controlling

In welcher Weise unterstützt das Controlling des Unternehmens das Projekt-Controlling?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Inwieweit ermöglicht das ERP-System (Systeme zur Zeit- und Kostenerfassung) des Unternehmens die Abbildung des Projektes als Kostenträger? |  |  |
| Inwieweit stellt das ERP-System des Unternehmens eine projektbezogene Erfassung der Arbeitsaufwände zur Verfügung? |  |  |
| Inwieweit stellt das ERP-System des Unternehmens eine projektbezogene Erfassung der Kosten zur Verfügung? |  |  |
| Inwieweit ermöglicht das ERP-System des Unternehmens eine projektbezogene Erfassung von Arbeitsaufwänden und Kosten bis zur Ebene der Arbeitspakete? |  |  |
| Inwieweit kann das Controlling des Unternehmens der Projektleitung regelmäßig und bei Bedarf die Ist-Situation zu den Projektkosten darstellen? |  |  |
| Das Controlling des Unternehmens kann der Projektleitung regelmäßig und bei Bedarf die Ist-Situation zu den Projektkosten darstellen. |  |  |
| Inwieweit kann das Controlling des Unternehmens der Projektleitung regelmäßig und bei Bedarf die Ist-Situation zu den Arbeitsaufwänden darstellen? |  |  |
| Inwieweit kann das Controlling des Unternehmens der Projektleitung regelmäßig und bei Bedarf die Ist-Situation zum Projektfortschritt darstellen? |  |  |
| Inwieweit kann das Controlling des Unternehmens der Projektleitung regelmäßig und bei Bedarf die Ist-Situation zum Projektfortschritt mit allen Zahlen der Earned-Value-Analyse darstellen. |  |  |
| Welche alternativen Instrumente werden genutzt und / oder aufgebaut, um das Controlling des Projektes zu den Themen Kosten, Arbeitsaufwand und Arbeitsfortschritt zu ermöglichen? |  |  |

## Regeltreue (Compliance)

Ist es für das Projekt erforderlich wesentliche Regelungen zu Compliance-Anforderungen zu prüfen?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Datenschutz und Datensicherheit |  |  |
| Urheberschutz |  |  |
| Mutterschutz, Jugendschutz |  |  |
| Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz |  |  |
| Arbeitszeitgesetzgebung |  |  |
| Umweltschutz, Gesundheitsschutz |  |  |
| Regelungen zur Nachhaltigkeit |  |  |
| Weitere branchenspezifische Anforderungen … |  |  |

# Anforderungen die das Projekt erfüllen muss

Qualität der Anforderungen an Lieferungen und Leistungen.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Inwieweit liegen Anforderungen an Lieferungen und Leistungen aus Sicht des Auftraggebers (Lastenheft) vor? |  |  |
| Inwieweit sind die Anforderungen im Lastenheft gut strukturiert und nachvollziehbar? |  |  |
| Inwieweit sind Anforderungen an Lieferungen und Leistungen aus Sicht des Auftragnehmers (Pflichtenheft) vor? |  |  |
| Inwieweit sind die Anforderungen im Pflichtenheft gut strukturiert und nachvollziehbar? |  |  |
| Welche weiteren Anforderungsdokumentationen und mit geltenden Unterlagen liegen vor? |  |  |
| Sind diese Anforderungen gut strukturiert und nachvollziehbar. |  |  |
| Welche Anforderungsdokumentation (Lasten- oder Pflichtenheft) ist Vertragsbestandteil? |  |  |
| Sind alle Anforderungen der wesentlichen Stakeholdergruppen eingeflossen? |  |  |
| Ist damit zu rechnen, dass sich Anforderungen während des Projektes stark verändern? |  |  |
| Ist ein Anforderungsmanagement aufgebaut? |  |  |
| Ist ein darauf basierendes Änderungsmanagement aufgebaut? |  |  |

# Aktuelle Zufriedenheit der Stakeholder

Wie zufrieden sind Ihre Stakeholder mit der aktuellen Situation?

Skala: 1-5 (1: sehr zufrieden, 2: zufrieden, 3: ambivalent, 4: unzufrieden, 5: sehr unzufrieden)

| Stakeholder | Zufriedenheit | Ihre Notizen |
| --- | --- | --- |
| Kunde ggf. differenziert nach Auftraggeber, Nutzer, sonstige Ansprechpartner, ggf. konkrete Personen benennen. |  |  |
| Zulieferer / Vertragspartner |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Stimmung im Team |  |  |
| Projektleiter |  |  |
| Projektauftraggeber |  |  |
| Management |  |  |

# Der aktuelle Projektstatus

Beschreiben Sie den aktuellen Projektstatus.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise ist der Arbeitsfortschritt (Ist-Fortschrittsgrad) objektiv gut einzuschätzen. Liegen Planabweichungen vor? |  |  |
| In welcher Weise sind Ist-Kosten objektiv gut einzuschätzen. Liegen Planabweichungen vor? |  |  |
| In welcher Weise sind Ist-Arbeitsaufwände objektiv gut einzuschätzen. Liegen Planabweichungen vor? |  |  |
| In welcher Weise ist die Terminsituation zu den einzelnen Lieferungen und Leistungen gut einzuschätzen. Liegen Planabweichungen vor? |  |  |
| In welcher Weise wurden Ist-Daten in einer definierten Rhythmik im Projekt jeweils objektiv erfasst? |  |  |
| In welcher Weise kann, auf Basis der Ist-Daten, die wirtschaftliche Bewertung des Projektes mit Hilfe der Earned-Value-Analyse oder ähnlicher Verfahren erfolgen? |  |  |
| In welcher Weise erfolgte auf Basis der Ist-Daten regelmäßig Prognosen: Meilenstein-Trend Kosten-Trend Aufwandstrend Leistungstrend |  |  |
| In welcher Weise ist ein Berichtswesen etabliert? |  |  |
| In welcher Weise liegt eine Historienführung der Berichte vor? |  |  |
| Welche Aktivitäten sind seit dem letzten Bericht erfolgt? |  |  |
| Welche Aktivitäten sind bis zum kommenden Bericht geplant? |  |  |
| In welcher Weise wird regelmäßig die Risikosituation erfasst, neu bewertet und an Gremien berichtet? |  |  |
| In welcher Weise werden regelmäßig die Stakeholderinteressen neu bewertet und an Gremien berichtet? |  |  |
| Welche aktuellen Entscheidungsbedarfe liegen vor? |  |  |

# Die Projektorganisation

Die Projektorganisation legt organisationsübergreifend die Aufgaben, die Befugnisse und die Verantwortung von Personen, Personengruppen und Gremien fest. Sie wird für ein Projekt spezifisch entwickelt und abgestimmt, an geeigneter Stelle dokumentiert und transparent kommuniziert. Die Projektorganisation bildet die Grundlage für alle Regelungen zur Projektkommunikation, Projektdokumentation, zur Projektberichtswesen, zum Änderungsmanagement und zur Handhabung von Eskalation.

In der eigenen Organisation.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise sind die Rollen und Gremien des internen Multiprojektmanagements klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle des internen Projektauftraggebers klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle der Projektlenkung klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle des Projektleiters klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise sind die Rollen der Projektmitarbeiter klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise sind die Mitglieder des Kernteams definiert. |  |  |
| Existiert ein Organigramm für die Projektorganisation. |  |  |
| Inwieweit ist die Projektorganisation allen beteiligten Mitarbeitern transparent? |  |  |

In der Organisation beteiligter Dienstleiter oder Kunden.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise ist die Rolle des Projektauftraggebers (extern) klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle der Projektlenkung (extern) klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle des Projektleiters (extern) auf Seite des Kunden klar definiert? |  |  |
| In welcher Weise sind die Rollen der Projektmitarbeiter (extern) auf Seiten des Dienstleisters oder Kunden klar definiert? |  |  |
| Welche Organisationen sind an der Projektbearbeitung beteiligt? |  |  |
| Inwieweit wurde für das Projekt eine Gesamtprojekt-Organisation aufgebaut, um die Zusammenarbeit organisationsübergreifend zu regeln? |  |  |
| Inwieweit war die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Projektauftraggebern geregelt? |  |  |
| Inwieweit war die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Lenkungsausschüssen geregelt? |  |  |
| Inwieweit war die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Projektleitungen geregelt? |  |  |
| Inwieweit war die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Projektmitarbeiter geregelt? |  |  |
| Existiert ein Organigramm zur Gesamt-Projektorganisation (intern und extern) für die Projektorganisation? |  |  |
| Inwieweit ist die Projektorganisation allen beteiligten Mitarbeitern transparent? |  |  |

# Das Projektmanagement

Der Projektmanagementprozess verläuft typischerweise in 5 Projektphasen. In jeder Phase werden typische Projektmanagementergebnisse erzeugt, und zum Ende der Phase geprüft und freigegeben. Nachfolgend ein idealtypischer Phasenablauf und die Benennung idealtypischer Projektmanagementergebnisse.

## Projektinitialisierung / Auftragsklärung

In welcher Weise wird / wurde das Projekt auf den Weg gebracht?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise erfolgt/e eine ausführliche Auftragsklärung? |  |  |
| In welcher Weise liegen Anforderungen an Lieferungen und Leistungen aus Sicht des Auftraggebers (Lastenheft) vor? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt/e eine Voruntersuchung / Machbarkeitsuntersuchung? |  |  |
| In welcher Weise liegt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / Business-Case vor? In welcher Weise wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / der Business-Case kontinuierlich angepasst? |  |  |
| Welche Verträge liegen mit Kunden vor? |  |  |
| Welche Verträge liegen mit Dienstleistern vor? |  |  |
| Welche weiteren Verträge sind zu betrachten? |  |  |
| Liegt ein interner Projektauftrag vor? In welcher Weise wird der Projektauftrag kontinuierlich angepasst? |  |  |
| Liegt eine Projekt-Präsentation vor? In welcher Weise wird die Projektpräsentation kontinuierlich angepasst? |  |  |

## Projektdefinition

In welcher Weise erfolgt die Definition des Projektes?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise liegen eine Projekt-Umfeldanalyse und eine darauf basierende Maßnahmenplanung vor? Wird die Projekt-Umfeldanalyse wird kontinuierlich angepasst? |  |  |
| In welcher Weise liegt eine Projekt-Stakeholderanalyse und eine darauf basierende Maßnahmenplanung vor? Wird die Projekt-Stakeholderanalyse kontinuierlich angepasst? |  |  |
| In welcher Weise liegt eine Projekt-Risikoanalyse und eine darauf basierende Maßnahmenplanung vor? Wird die Projekt-Risikoanalyse kontinuierlich angepasst? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine spezifische Projekt-Zieleentwicklung und Dokumentation? Wurde die Projekt-Zieledokumentation kontinuierlich angepasst? |  |  |
| Wird für die Erstellung der Projektmanagementergebnisse in der Projektdefinitionsphase Softwarewerkzeuge eingesetzt? Welche Software wird eingesetzt? Sind Sie mit den eingesetzten Softwarewerkzeugen zufrieden? |  |  |

## Projektplanung

In welcher Weise erfolgt die Projektplanung?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise liegt eine Projekt-Strukturplanung / Projektarbeitsplanung vor? Wird die Projekt-Strukturplanung kontinuierlich angepasst? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine Arbeitssteuerung in Form von Arbeitspaketen / Arbeitsaufträgen? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine Aufwandsschätzung in Form von etablierten Schätzverfahren? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine auf das Projekt bezogene Ressourcenplanung? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine auf das Projekt bezogene Ablauf- und Terminplanung? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine auf das Projekt bezogene Kostenplanung? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine auf das Projekt bezogene Planung für die Projektfinanzierung? |  |  |
| Wurden für die Erstellung der Projektmanagementergebnisse in der Projektplanungsphase Softwarewerkzeuge eingesetzt? Welche Software wurde eingesetzt? Wir sind mit den eingesetzten Softwarewerkzeugen zufrieden. |  |  |

## Projektsteuerung

In welcher Weise erfolgt die Projektsteuerung?

### Festlegungen für die Projektsteuerung

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise wird für das Projekt eine definierte Rhythmik für die Statusmeetings festgelegt? |  |  |
| In welcher Weise werden die Statusmeetings jeweils gut vorbereitet und dokumentiert? |  |  |
| In welcher Weise wird für das Projekt eine definierte Rhythmik für externe Statusmeetings mit den Dienstleistern / Aufragnehmern festgelegt? |  |  |
| In welcher Weise werden die Statusmeetings jeweils gut vorbereitet und dokumentiert? |  |  |
| In welcher Weise wurde für das Projekt ein internes Projektberichtswesen aufgebaut? |  |  |
| In welcher Weise wurde für das Projekt ein Berichtswesen zwischen dem Projektauftraggeber und den jeweiligen Dienstleistern / Auftragnehmern festgelegt? Für welche Auftragnehmer-Verhältnisse wurde ein Berichtswesen festgelegt? |  |  |
| In welcher Weise ist in das kontinuierliche Berichtswesen ein Risikoreporting integriert? In welcher Weise werden über die Risikosituation und die damit verbundenen Maßnahmen informiert? |  |  |

### Kommunikations- und Dokumentenmanagement

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise wurde ein transparentes Kommunikationsmanagement (Kommunikationsmatrix) betrieben in dem die Regelkommunikation (Meetings, Berichte) geplant und dokumentiert waren? |  |  |
| In welcher Weise wurde ein transparentes Dokumentenmanagement (Dokumentenmatrix) betrieben in dem alle definierten Projektdokumente aufgeführt sowie die Regelungen für die Handhabung der Dokumente (Ersteller, Prüfung und Freigabe, Ablage etc.) geplant und dokumentiert ist? |  |  |
| In welcher Weise wurde für das Kommunikations- und Dokumentenmanagement eine geeignete Softwareunterstützung genutzt? |  |  |

### Ist-Zustandsermittlung

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise wird für das Projekt in der festgelegten Rhythmik die Ist-Zustände für die Kosten objektiv erfasst? |  |  |
| In welcher Weise wird für das Projekt in der festgelegten Rhythmik die Ist-Zustände für die Arbeitsaufwände objektiv erfasst? |  |  |
| In welcher Weise wird für das Projekt in der festgelegten Rhythmik die Ist-Zustände für den Fortschrittsgrad objektiv erfasst? |  |  |
| Welche Software wird hierzu genutzt? |  |  |

### Änderungsmanagement

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise wird für das Projekt ein transparentes Änderungsmanagement aufgebaut, welches erfolgreich betrieben wird? Hierzu zählen die Erfassung von Änderungen, die Bewertung der Auswirkungen in technischer wie wirtschaftlicher Hinsicht, die zunächst interne Bewertung und Entscheidung. Es schließt sich idealerweise ein transparentes Vorgehen (Bewertung, Entscheidung) bei Änderungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer an. Dieser Prozess ist idealerweise in den Vertragswerken abgebildet. |  |  |
| Änderungen können hierbei sowohl durch die eigene Organisation ergeben als auch durch die beauftragten Dienstleister / Auftragnehmer. Wo im Projekt gibt es Regelungen zum Änderungsmanagement? |  |  |
| Wo funktionieren diese Regelungen gut? |  |  |
| Wo funktionieren diese Regelungen nicht gut? |  |  |

### Trendanalysen

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise werden in einer festgelegten Rhythmik Trendanalysen für Kosten (Kostentrendanalyse), Aufwand (Aufwandtrendanalyse), Termine (Meilensteintrendanalyse), Leistung (Leistungstrendanalyse) eingesetzt? |  |  |
| Welche Schätzmethoden werden für die Trendanalysen eingesetzt? |  |  |
| In welcher Weise werden die Ist-Daten für die Trendanalysen gemessenen? Wurde z. B. die Earned-Value-Analyse oder ähnliche Verfahren zu Hilfe genommen? |  |  |
| In welcher Weise werden die Ergebnisse der Trendanalysen im internen Berichtswesen dargestellt? |  |  |
| In welcher Weise werden die Ergebnisse der Trendanalysen im externen Berichtswesen dargestellt? |  |  |

### Projektübergreifendes Ressourcenmanagement

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise liegt ein projektübergreifendes Ressourcenmanagement vor, sodass Ressourcenkonflikte schnell erkannt werden und Lösungen schnell gefunden werden können? |  |  |
| In welcher Weise sind Eskalationswege auf Basis der Projektorganisation transparent und bekannt? Funktionierten die Eskalationswege? |  |  |

### Fortschreiben der Projektmanagementergebnisse

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In der Projektsteuerungsphase werden, bei Bedarf, bisherige Projektmanagementergebnisse kontinuierlich angepasst und auf dem aktuellen Stand gehalten. Über Änderungen wird regelmäßig, und bei besonderem Bedarf, informiert. Dies gilt für: |  |  |
| Projektauftrag |  |  |
| Wirtschaftlichkeitsbetrachtung / Business-Case |  |  |
| Projektpräsentation |  |  |
| Projektumfeldanalyse |  |  |
| Stakeholderanalyse |  |  |
| Projektziele |  |  |
| Projektorganisation |  |  |
| Projektstrukturplanung |  |  |
| Aufwandsschätzungen |  |  |
| Ressourcenplanung |  |  |
| Ablauf- und Terminplanung |  |  |
| Kostenplanung |  |  |
| Projektfinanzierung |  |  |

## Projektabschluss

In welcher Weise wird der Projektabschluss durchgeführt?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise wird der Projektabschluss geplant? |  |  |
| In welcher Weise erfolgte die Vorbereitung auf die Projektabnahme? |  |  |
| In welcher Weise werden die Projektergebnisse in den Regelbetrieb überführt? In welcher Weise werden alle Begleit- und Betreuungsmaßnahmen nach Fertigstellung geplant und werden diese durchgeführt? |  |  |
| In welcher Weise wird die Kundenzufriedenheit nachvollziehbar ermittelt? Hierbei werden verschiedene Kundengruppen, z. B. Auftraggeber, Nutzer, z. B. Betriebspersonal unterschieden. |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine systematische Auswertung zu den Erfahrungen, idealerweise in Form eines Abschlussworkshops? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine Nachkalkulation? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt eine Abschlusspräsentation? |  |  |
| In welcher Weise erfolgt ein formaler Abschluss des Projektes und werden der Projektleiter und das Projektteam entlastet? |  |  |
| In welcher Weise wird ein Abschlussbericht erstellt? |  |  |

# agile und hybride Arbeitsformen im Projekt

Der Einsatz agiler Arbeitsformen kann enorme inhaltliche wie auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Zum einen muss dies die Art der Aufgabenstellung hergeben. Zum anderen sind wichtige Rahmenbedingungen als Voraussetzung für eine erfolgreiche agile Zusammenarbeit zu schaffen.
Sollte agile Arbeitsformen für das vorliegende Projekt irrelevant sein, so überspringen Sie diesen Fragenkomplex.

In welcher Weise liegen diese Voraussetzungen für den Einsatz agiler Arbeitsformen vor?

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welchem Bereich (Organisationsbereich, Abteilung) kommen agile Arbeitsformen zum Einsatz? |  |  |
| Für welche Projektaufgaben kommen agile Arbeitsformen zum Einsatz? |  |  |
| Welche Arbeitsergebnisse sollen durch die Anwendung agiler Arbeitsformen realisiert werden? |  |  |
| Welche agile Arbeitsformen, z. B. Scrum, kommen zum Einsatz? |  |  |
| Die Grundlage und Basis jedes agilen Arbeitens bildet eine gemeinsame und geteilte Wertestruktur. Das Teilen einer Vorstellung darüber, was in der Zusammenarbeit wichtig ist und als Arbeitsvoraussetzung gegeben sein muss. Inwieweit liegen die folgenden typischen agilen Werte vor? |  |  |
| Transparenz und Offenheit. |  |  |
| Zusammenarbeit auf Augenhöhe. |  |  |
| Fokussierung auf Weniges. |  |  |
| Respektvoller Umgang miteinander. |  |  |
| Mut. |  |  |
| Welche weiteren / anderen Werte liegen aus Ihrer Sicht für eine agile Arbeitsform vor? |  |  |
| Aufbauend auf diesen agilen Werten beinhalten agile Arbeitsformen sog. agile Prinzipien oder auch Regeln für die Zusammenarbeit. Diese Prinzipien / Regeln führen letztlich zu der beabsichtigten, konzentrierten agilen Arbeitsrhythmik. Inwieweit liegen die folgenden typischen Agilen Prinzipien / Regeln vor? |  |  |
| Iteratives und inkrementelles Vorgehen. |  |  |
| Schrittweise Spezifikation und Umsetzung in den Iterationszyklen. |  |  |
| Frühe und kontinuierliche Lieferung von Teillösungen / Lösungen. |  |  |
| Direkte Kundeneinbindung bzw. die direkte Mitarbeit des Kunden. |  |  |
| Kontinuierliches Lernen und Integrieren neuer Erkenntnisse. |  |  |
| Nahezu tägliche persönliche Zusammenarbeit der Beteiligten. |  |  |
| Welche weiteren / anderen agilen Prinzipiell / Regeln liegen aus Ihrer Sicht für eine agile Arbeitsform vor? |  |  |
| Agile Arbeitsformen nutzen spezifische, agile Methoden und Techniken, z. B. die Spezifikationstechnik in Form von User-Storys. |  |  |
| Welche agilen Methoden und Techniken kommen im Projekt zum Einsatz? |  |  |
| Darüber hinaus existieren bei agilen Arbeitsformen weitere Praktiken, z. B. spezifische Prozesse oder Events oder auch die Definition spezifischer Rollen. Welche weiteren Praktiken werden im Projekt angewendet? |  |  |
| Welche spezifischen Prozesse sind definiert? |  |  |
| Welche besonderen Events, z. B. das Daily-Scrum, werden genutzt? |  |  |
| Welche agilen Rollen sind in der vorliegenden agilen Arbeitsform vorhanden? |  |  |
| Kommt ein KANBAN-Board zum Einsatz? |  |  |
| In welcher Art und Weise wird das KANBAN-Board genutzt (physikalisch an einer Wand oder durch eine Software unterstützt? |  |  |
| Welche weiteren agilen Praktiken werden genutzt? |  |  |
| Agile Arbeitsformen, z. B. die Methodik Scrum, sind auf das agile Arbeiten in einem Team ausgelegt. Für die agile Zusammenarbeit mit mehreren Teams existieren weitere Rahmenwerke / Frameworks, z. B. NEXUS, Spotify, Scrum@Scaled, LeSS oder SAFe. Hierin finden sich sog agile Skalierungsprinzipien oder eben Regeln für die Zusammenarbeit mit mehreren Teams in einer agilen Arbeitsrhythmik. Sollte eine agile Arbeitsweise mit mehreren Teams in diesem Projekt vorgesehen sein, so stellen sich folgende Fragen: |  |  |
| Kommt ein agiles Framework, wie z. B. NEXUS, Spotify, Scrum@Scaled, LeSS oder SAFe zum Einsatz? |  |  |
| Inwieweit liegen die folgenden typischen Agilen Skalierungsprinzipien vor? Skalierungsprinzipien sind ganz einfach Regeln für die Zusammenarbeit mit mehreren Teams in einem agilen Arbeitsmodus. |  |  |
| Eine gemeinsame Rhythmik aller Teams. |  |  |
| Die Etablierung zusätzlicher Teams für die teamübergreifende Koordination. |  |  |
| Ein erweitertes Rollenkonzept. |  |  |
| Eine rollenbasierte und eine themenbasierte teamübergreifende Abstimmung. |  |  |
| Ein in einer Hierarchie angeordnetes Konzept für die Iterationszyklen. |  |  |
| Ein Konzept für die Hierarchisierung von Anforderungen in Backlog-Strukturen. |  |  |
| Ein erweitertes Konzept für Events. |  |  |

# Das Projekt-Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement ist ein eigenes Arbeitsgebiet im Projektmanagement mit den Aufgaben der Qualitätsplanung und Qualitätssicherung.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| Betreibt das Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem? |  |  |
| Berücksichtigt das Projekt die im QM-System festgelegten Regelungen? Welche Regelungen wurden wie beachtet? |  |  |
| Gibt es weitere Festlegungen, die sich aus Normen und Standards ergeben, die im Projekt Berücksichtigung finden? Welche sind diese? |  |  |
| Ist im Projekt die Rolle eines QM-Beauftragten festgelegt? |  |  |
| In welcher Weise wird ein QM-Plan für das Projekt erstellt? |  |  |
| Sind in der QM-Planung konstruktive Maßnahmen zur Qualitätssicherung festgelegt, z. B. die Definition von projektspezifischen Festlegungen zu Arbeitsprozessen oder dem Einsatz spezifischer Werkzeuge? Welche Maßnahmen sind das? |  |  |
| Sind in der QM-Planung analytische Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung vorgesehen, z. B. die Durchführung von Prüfungen, Reviews oder Audits? Welche Maßnahmen sind das? |  |  |
| Wird im Projekt ein Projekthandbuch geführt? Das Projekthandbuch beinhaltet alle Projektmanagementergebnisse sowie deren Fortschreibung des Projektes. In welcher Weise wird das Projekthandbuch geführt? Welche Softwareunterstützung wird hierzu genutzt? |  |  |

# Das Projekt-Vertragsmanagement

Vertragsmanagement ist ein eigenständiges Aufgabengebiet innerhalb des Projektmanagements zur Steuerung der Gestaltung, des Abschlusses, der Fortschreibung und der Abwicklung von Verträgen zur Erreichung der Projektziele.

Nachfolgend einige wesentliche Fragestellungen dazu.

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| In welcher Weise ist das Vertragsmanagement als eigenständige Arbeitsaufgabe definiert? |  |  |
| In welcher Weise ist die Rolle des Vertragsmanagers definiert? |  |  |
| In welcher Weise wird oder wurde der Vertrag rechtlich geprüft? |  |  |
| In welcher Weise wird oder wurde der Vertrag fachlich geprüft? |  |  |
| In welcher Weise ist festgestellt, wie die Erfüllung der Lieferungen und Leistungen nachgewiesen werden können? Sind hierzu entsprechende Checklisten oder andere Nachweisformen festgelegt? |  |  |
| Ist festgestellt, wie die Erfüllung der Lieferungen und Leistungen nachgewiesen werden kann? Sind hierzu entsprechende Checklisten oder andere Nachweisformen festgelegt? |  |  |
| In welcher Weise wird oder wurde der Vertrag auf Risiken hin untersucht und wurde daraus ein Risikomanagement abgeleitet? |  |  |
| In welcher Weise werden im Vertrag Anforderungen an das Projektmanagement an die Dienstleister / Auftragnehmer gestellt? Inwieweit ermöglichen diese einen Einblick in das Projektmanagement der Auftragnehmer? Inwieweit ermöglichen diese Regelungen einen Eingriff in das Projektmanagement des Auftragnehmers? |  |  |
| In welcher Weise sind die Zulieferungsleistungen des Auftraggebers definiert? Werden diese geprüft? Erfolgte hierzu eine Dokumentation und Nachweisführung? |  |  |
| In welcher Weise ist der Prozess des Änderungsmanagements zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer definiert? Ist dieser Prozess vertraglich festgelegt? In welcher Weise werden Änderungen systematisch erfasst bewertet und zur Entscheidung gebracht? |  |  |
| In welcher Weise ist ein Claim-Management zur Abwehr von Nachforderungen des Auftragnehmers aufgebaut? |  |  |
| In welcher Weise ist ein Claim-Management zur Realisierung von Nachforderungen für das eigene Unternehmen aufgebaut? |  |  |
| Sind die Vertragsstrafen abgesichert? |  |  |

# IT-Unterstützung im Projekt

Welche Aufgaben des Projektmanagements werden durch Software unterstützt? 
Wie zufrieden sind Sie damit?

Skala: 1-5 (1: sehr zufrieden, 2: zufrieden, 3: ambivalent, 4: unzufrieden, 5: sehr unzufrieden)

| Fragestellung | Zufriedenheit | Ihre Notizen |
| --- | --- | --- |
| Allgemeine Arbeitsplatz-Software |  |  |
| Projektmanagement-Software – Planungsaufgaben |  |  |
| Projektmanagement-Software – Steuerungsaufgaben |  |  |
| ERP-Anbindung von Planungsinformationen |  |  |
| ERP-Anbindung von Projektsteuerungsinformationen |  |  |
| Dokumentenmanagement |  |  |
| Plattformen für die Zusammenarbeit und für den Informationshaushalt |  |  |

# Verwendete Projektmanagement-Standards

| Fragestellung | Ihre Notizen | Dokumente / Anlagen / Nachweise |
| --- | --- | --- |
| An welchen Normen und Standards orientiert sich das Projektmanagement? |  |  |

# Ihr Coach Andreas Frick

- Andreas Frick

- Geschäftsführender Gesellschafter der Projektforum Rhein Ruhr GmbH.

Andreas Frick begleitet seit mehr als 25 Jahren zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens, Vorstände, Unternehmer, Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige auf Ihre persönlichen Ziele hin. Als Unternehmensberater leitet er erfolgreich Veränderungsprojekte hin zu „Projektorientierten Unternehmen“. Seine Klienten erleben Andreas Frick als zielorientierten und konsequenten Analytiker, kreativen Querdenker und herausfordernden Sparringspartner. Andreas Frick bringt die Dinge auf den Punkt, redet Klartext und entwickelt im Dialog kreative und wirksame Lösungsansätze für die Gegenwart und eine erfolgreiche Zukunft.

Als erfolgreicher und aktiver Netzwerker engagiert sich Andreas Frick in zahlreichen Projekten in Fachverbänden, durch aktive Arbeit in unterschiedlichen Berufsverbänden und durch zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen. Über 10 Jahre (2004 – 2014) führte Andreas Frick die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. als Vorstand in eine erfolgreiche Zukunft, davon 8 Jahre als Vorstandsvorsitzender.

Geschäftsführender Gesellschafter der Projektforum Rhein Ruhr GmbH.

Lehrbeauftragter für Projektmanagement, Hochschule Bochum.

Zertifizierter Senior Projektmanager (IPMA Level B).

Zertifizierter Projektmanager Hybrid+ (GPM).

Zertifizierter Trainer GPM.

Autorisierter Trainingspartner GPM.

Assessor für den Deutschen Project Excellence Award, jährlich verliehen durch die GPM.

Verbandsgeprüfter Sachverständiger BDSH für Projekt- und Mehrprojektmanagement.

AQAS -Gutachter für die Akkreditierung von Studiengängen im Projektmanagement an Hochschulen.

Systemischer Organisationsberater IGST.

Studium der Elektrotechnik und Informatik in Paderborn.

Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen.

Aktive Arbeit in unterschiedlichen Berufsverbänden, z.B. GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V., GI Gesellschaft für Informatik e.V., IEEE institute of electrical and electronics engineers, FSB Forum Systemische Beratung e.V., Bochum.

Vorstandsvorsitzender GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. 2004-2014, 
heute Delegierter der GPM.

Projektforum Rhein Ruhr GmbH

Massenbergstraße 19-21

D-44787 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 5882 8081

Fax: +49 (0) 234 5882 8089

Andrea.Imber@Projektforum.de

www.Projektforum.de

HRB 10817, Amtsgericht Bochum

Geschäftsführender Gesellschafter: Andreas Frick

Adreas Frick ist der autorisierte Trainings-
partner der GPM für das Projektforum.

Wir lassen uns regelmäßig und freiwillig prüfen!

Das PROJEKTFORUM ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und verfügt über eine Zertifizierung als staatlich anerkannter Bildungsträger nach AZAV.

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.Projektforum.de

Gern auch in den sozialen Netzwerken: