PROJEKTMANAGEMENT –

VORLAGE KOSTENPLANUNG

Projekt-Nr.:	00000

Projektname:	Beispielprojekt

# Aktuelle Version

Version:	1.0

Datum:	21.04.20xx

# Änderungsübersicht

Hinweis:

Alle Änderungen am Dokument sind festzuhalten, bei grundlegenden Änderungen/Ergänzungen ist eine neue Versionsnummer zu vergeben.

| Version | Datum | Name | Änderung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Kostenplanung Personalkosten

Die Kostenplanung zeigt auf, wann welche Mittel benötigt werden. Dies bezieht sich auf Personalkosten, wie auch auf Kosten, die für Sachmittel benötigt werden. Eine Möglichkeit, dies zu ermitteln kann über die u.a. Tabelle erreicht werden.

| PSP-Code | Vorgang / Arbeitspaket | Personal-kosten | Sach-kosten | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP1 | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AP2 | 2000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AP3 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AP4 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 400 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe: |  | 6000 | 1000 | 1200 | 200 | 700 | 700 | 1200 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 400 |
| Summe kumuliert:: |  | 7000 |  | 1200 | 1400 | 2100 | 2800 | 4000 | 5000 | 5700 | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 | 10600 | 11100 | 11600 | 12100 | 12600 | 12600 | 13000 |

Hinweis: Oft werden Personalkosten und Sachkosten in unterschiedlichen Planungsdokumenten geplant. Personalkosten ehr im Sinne von Arbeitsaufwand pro Arbeitspaket und Monat. Sachkosten eher nach dem Kostenanfall in einer separaten Dokumentation.

Zudem können Sachkosten weiter differenziert werden, z. B. in Sachkosten, Lizenzkosten und Investitionen.

Investitionen werden oft nur zum Teil dem Projekt zugerechnet und zu anderen Teilen anderen Kostenträgern.