## Slide 1: Phasenplanung – Prinzipdarstellung
31.07.26
<number>
Auftragsklärung
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Erstens
Zweitens
Drittens
Meilenstein 1
Erstens
Zweitens
Drittens
Erstens
Zweitens
Drittens
Erstens
Zweitens
Drittens
Meilenstein 2
Meilenstein 3
Meilenstein x
Meilenstein x
U1
U2
U3
U4
Erstens
Zweitens
Drittens
Erstens
Zweitens
Drittens
Erstens
Zweitens
Drittens
Meilenstein
Meilenstein
Meilenstein
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.

## Slide 2: Prinzipdarstellung - IT-Projekt
31.07.26
<number>
Auftragsklärung
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Meilenstein 1
Reali- sierung
Meilenstein 2
Planung
abgeschlossen
GoLive
Meilenstein 5
U1
U2
U3
U4
Funk-tions-test
Integ-rationstest
Dokumentation
Realisierung
erfolgreich
Funkt.test
erfolgreich
Integr.test
erfolgreich
U5
Schulungen
Vorbe-reitung
GoLive
Schulungen
abgeschlossen
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
- Abnahme
Fachliche Ergebnisse:
- Feinkonzept - Pflichtenheft
Fachliche Ergebnisse:
- Grobkonzept
- Lastenheft
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.

## Slide 3: Prinzipdarstellung - IT-Projekt plus Business-Case
31.07.26
<number>
Meilenstein 2
Planung
abgeschlossen
GoLive
U1
U2
U3
U4
Dokumentation
Realisierung
erfolgreich
Funkt.test
erfolgreich
Integr.test
erfolgreich
U5
Schulungen
abgeschlossen
Fachliche Ergebnisse:
- Feinkonzept - Pflichtenheft
Fachliche Ergebnisse:
- Grobkonzept
- Lastenheft
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden – Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
- Abnahme
Auftragsklärung
Meilenstein 1
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Meilenstein 5
Reali- sierung
Funk-tions-test
Integ-rationstest
Schulungen
Vorbe-reitung
GoLive

## Slide 4: Prinzipdarstellung – Hybrides / Agiles Vorgehen
31.07.26
<number>
Meilenstein 2
Planung
abgeschlossen
GoLive
Dokumentation
Fachliche Ergebnisse:
- Feinkonzept - Pflichtenheft
Fachliche Ergebnisse:
- Grobkonzept
- Lastenheft
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden – Business Case
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
Business Case
- Abnahme
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Zyklus 1
Zyklus 2
Zyklus 3
Zyklus 4
Zyklus 5
Vorbereitung GoLive
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Zyklus 0
Kompletter Entwicklungs-Zyklus
Start- Zyklus
Lieferung 1
Lieferung 2
Lieferung 3
Lieferung 4
Auftragsklärung
Meilenstein 1
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Meilenstein 5

## Slide 5: Prinzipdarstellung - Bauprojekt nach HOAI
31.07.26
<number>
Meilenstein 2
Planung
abgeschlossen
U1
U2
U3
U4
U5
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
- Bauabnahme
Fund-ament
Roh-bau
Erdarbeiten abgeschlossen
Fundament steht
Rohbau fertiggestellt
Trockenbau
Installa-tionen
Trockenbau
abgeschlossen
Fachliche Ergebnisse:
- Genehmigungs- Planung - Ausführungs- Planung - Vorbereitung der Vergabe - Mitwirkung bei der Vergabe
Fachliche Ergebnisse:
- Grundlagen- ermittlung
- Vorplanung - Entwurfs- planung
Erdar-beiten
Objektüberwachung
Objektbetreuung und Dokumentation
Abnahme
Auftragsklärung
Meilenstein 1
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Meilenstein 5

## Slide 6: Prinzipdarstellung - Organisationsprojekt
31.07.26
<number>
Meilenstein 2
Planung
abgeschlossen
U1
U2
U3
U4
U5
Projektname:
Projektleiter:
Datum:
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
PM-Ergebnisse gem. Leitfaden
- Verankerung der neuen organisatorischen Festlegungen
Abnahme
XX
XX
XX
XX
Neue Arbeits-inhalte festlegen
Was ist nun anders zu tun?
Arbeits-abläufe fest-legen
Wie soll nun anders zusam-men-gearbei-tet werden?
Aufbauorganisation anpas-sen
Wie stellen wir uns hierfür auf?
Reor-ganisa-tion
Schu-lungen
Unter-stütz-ung
Fachliche Ergebnisse:
- Soll-Konzept - Maßnahmen- planung
Fachliche Ergebnisse:
- Ist-Analyse - Bedarfs- bestimmung
IT-Unter-stützung bereit-stellen
Stabili- sierende Maß-nahmen
Auftragsklärung
Meilenstein 1
Projektanbahnung / Projektinitialisierung / Portfolio-Mgt.
Projektplanung
Projektumsetzung
Projektabschluss
Meilenstein 5

## Slide 7: Phasenplanung - Phaseninhalt
31.07.26
<number>
Projektphase | Phaseninhalt
Auftragsklärung | 
Planung | 
Umsetzung | 
Abschluss | 

## Slide 8: Phasenplanung - Meilensteinplanung
31.07.26
<number>
MS | Bezeichnung | Termin | Meilensteinergebnisse
1 | … |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
... |  |  |