PROJEKTMANAGEMENT –

VORLAGE KUSS-ANALYSE

Projekt-Nr.:	00000

Projekttitel:	Beispielprojekt

# Aktuelle Version

Version:	1.0

Datum:	21.04.20xx

# Änderungsübersicht

Hinweis:

Alle Änderungen am Dokument sind festzuhalten, bei grundlegenden Änderungen/Ergänzungen ist eine neue Versionsnummer zu vergeben.

| Version | Datum | Name | Änderung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# KLAR

Was ist aus heutiger Sicht klar?

| KLAR | Basis für … | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Termin | Meilensteinplanung | PL |

# UNKLAR

Was ist heute unklar?

| UNKLAR | Abstimmung mit … | Basis für … | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterstützung durch Qualitätsmanagement | QMB, Mathias Müller | QM-Planung | Thomas Schreiber |

# STRITTIG

Worüber sind wir uns nicht einig? Wo wissen wir heute, dass unterschiedliche Auffassungen zum Projekt vorliegen?

| STRITTIG | Maßnahme … | Abstimmung mit .. | Basis für … | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklungsmethode agil versus klassisch | Externe Beratung plus anschließender Strategieworkshop mit EW | Leiter EW | Grundsätzliche Vorgehensweise | Thomas Müller |

# SCHLÜSSELPERSONEN

Welche Personen können helfen unklare Punkte zu klären oder strittige Punkte aufzulösen?

| Name | Organisationseinheit | Erreichbarkeit | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |

# Bearbeitungshinweis

Die KUSS-Analyse ist ein Hilfsmittel für den Projektstart. Zu Beginn lohnt es sich eine Bestandsaufnahme zu allen klaren, unklaren und strittigen Punkten zu erstellen sowie eine Übersicht zu den Schlüsselpersonen zu schaffen, die helfen können, unklare und strittige Punkte zu klären.

Die KUSS-Analyse wird idealerweise in Form eines Brainstorming im Projektteam durchgeführt.

Hierbei lohnt es sich verschiedene Suchpfade zu durchschreiten.

Suchpfade für klare, unklare oder strittige Punkte können sein:

- Projektziele

- Termine

- Kosten

- Soziales Umfeld und Interessen (Stakeholder)

- Sachliches Umfeld und zu beachtende Regelungen

- Projektorganisation

- Ansprechpartner für …

- Verantwortung für …

- Risiken

- Arbeitsplanung

- Ressourcenplanung

- Anforderungen an das Projektmanagement

- Weitere Suchpfade lassen sich i.d.R. aus den angestrebten Lieferungen und Leistungen des Projektes ableiten.